Zmluva o dielo č.

Na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v zmysle stavebného zákona č.50/1976 Zb. a jeho vykonávacích predpisov

uzatvorená podľa Obchodného zákonníka

Čl.I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Obec Nižný Kručov

adresa: Obecný úrad Nižný Kručov

v zastúpení: Mgr. Vladimíra Hermanovská, starostka obce

IČO: 00332615

DIČ: 2020630260

Bankové spojenie:  PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s

Č. účtu: 4251257001/5600

E-mail: niznykrucov@gmail.com

(ďalej len objednávateľ)

a

2. Zhotoviteľ: L+H KOM s.r.o.

adresa: Vihorlatská 17, 08001 Prešov

v zastúpení: Ing. Ľubomír Hrabčak

IČO: 36858650

DIČ: 2022626364

Bankové spojenie:  VÚB, Prešov

Č. účtu: 2488364551/0200

E-mail: hrabcak.lubomir@gmail.com

(ďalej len zhotoviteľ)

Čl.II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, že riadne a včas vypracuje projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: „Budovanie náučného chodníka v obci Nižný Kručov“ (ďalej len dohodnuté dielo).

Obsah dokumentácie: Technická správa,prehľadná situácia,situácia,pozdĺžne profily,vzorové priečne rezy,priečne rezy,rozpočet s výkazom výmer,autorský dozor - predpokladaný náklad stavby  280 000,- EUR.

2. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dohodnuté dielo a zaplatiť zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa Čl.V. tejto zmluvy v lehote splatnosti podľa Čl.VI. tejto zmluvy.

Čl.III.

Rozsah a počet vyhotovení diela

1. Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy dodá zhotoviteľ v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia a realizačná projektová dokumentácia v zmysle stavebného zákona č.50/1976 Zb. a jeho vykonávacích predpisov

2. Zhotoviteľ odovzdá dielo v 6 vyhotoveniach dokumentácie (6 sád) a 1x v elektronickej forme.

Čl.IV.

Etapizácia prác a termíny plnenia

1. Zhotoviteľ vypracuje dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy v jedenej ucelenej etape v termíne do 30.6.2015

Čl.V.

Cena za vyhotovenie diela

1. Celková cena za vypracovanie diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 8.000,- EUR, slovom: osemtisíc  EUR.

2. Uvedená čiastka za vyhotovenie diela sa vzťahuje výlučne na vypracovanie diela v rozsahu a počte vyhotovení podľa ustanovení uvedených v čl II. a III. tejto zmluvy.

3. Cena je uvedená vrátane DPH vzhľadom na to, že zhotoviteľ nie je platcom DPH.

Čl.VI.

Fakturácia a splatnosť faktúry

Objednávateľ sa zaväzuje:

-zaplatiť zhotoviteľovi celkovú cenu diela vo výške 8.000,- Eur a to rozdelením platieb na dve časti, splatnosť faktúr je 30 dní:

1. vyplatiť zhotoviteľovi zálohu na vypracovanie diela PD v čiastke 1.200,- EUR, slovom jedentisícpäťsto EUR.

2. doplatiť  zhotoviteľovi 6.800,-Eur slovom ( šesťtisícštyristo EUR) ,druhú časť ceny diela a to po  pridelení finančných prostriedkov z  Ministerstva pôdohospodárstva  SR z PRV 2014-2020 na stavbu „Budovanie náučného chodníka v obci Nižný Kručov“ kde v časti  oprávnených nákladov stavby sú finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu

3. Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi faktúru pre zálohu po nadobudnutí právoplatnosti tejto zmluvy a faktúru na  druhú časť ceny diela vystaví zhotoviteľ až po pridelení finančných prostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva z PRV 2014-2020.

Čl.VII.

Odstúpenie od zmluvy

1. Odstúpenie od zmluvy je možné len v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka pri podstatnom porušení zmluvy a realizuje sa písomnou formou.

2. Za vážne porušenie tejto zmluvy sa považuje:

a) prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní,

b) prekročenie termínov zhotovenia diela, jeho etáp a ucelených častí o viac ako 15 dní.

Čl.VIII.

Miesto a podmienky odovzdania diela

1. Miestom odovzdania a prevzatia diela je kancelária pracoviska zhotoviteľa na adrese uvedenej v čl. I. tejto

zmluvy.

2. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dohodnuté dielo s preberacím protokolom, ktorý bude podkladom pre následnú fakturáciu. Preberací protokol bude potvrdený podpismi objednávateľa a zhotoviteľa alebo nimi splnomocnenými osobami.

Čl.IX.

Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy budú vykonané formou písomných dodatkov potvrdených oboma stranami.

2. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú touto zmluvou upravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

3. Túto zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len písomnou dohodou zmluvných strán.

4. Zmluva je napísaná v 4 exemplároch, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po 2 exemplároch.

5. Táto zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve.

V obci Nižný Kručov dňa: 15.4.2015

Za objednávateľa:                                                                                      Za zhotoviteľa: